第八組-多媒體期中報告

- 小組成員

10844117 周寶琳

10844122 藍悅娜

10822124 朱琪嬡

10844139 葉心茹

- 工作分配

10844117 周寶琳：剪輯影片、整理腳本

10844122 藍悅娜：網頁製作、書面報告

10822124 朱琪嬡：口頭報告、資料整理

10844139 葉心茹：書面報告、網頁製作

- 進度規劃與安排

| 日期 | 規劃 | 安排 |
| --- | --- | --- |
| 10月15日 | 建立群組 | LINE群組 |
| 10月16日 | 工作分配 | 主要分成：影片、網頁、書面、口頭 |
| 10月17日 | 選定主題 | 資管系 |
| 10月20日 | 討論影片方向 | 以採訪的方式作為影片主題 |
| 10月22日 | 討論網頁架構 | 分成：主頁、介紹、影片、成員、聯繫 |
| 10月23日 | 討論影片腳本 | 討論影片的細節 |
| 10月25日 | 討論網頁版面 | 手繪版面示意圖 |
| 10月26日 | 完成最終腳本 | 為明天的拍攝做準備 |
| 10月27日 | 影片拍攝日 | 進行影片拍攝 |
| 10月31日 | 影片製作完成 | 剪輯完成後放上YOUTUBE |
| 11月1日 | 網頁調整 | 網頁版面調整、整理問題 |
| 11月2日 | 網頁問題解決feat.助教 | 尋求助教解決版面小問題 |
| 11月3日 | 網頁最終調整 | 調整助教所提出的建議 |
| 11月4日 | 上傳專案 | 上傳到GITHUB |
| 11月5日 | 專案報告 | 報告當日 |

- 網站架構圖

- 影片的故事腳本

藍悅娜：欸！心茹～學測放榜我不知道要選什麼欸！

葉心茹：妳可以選企業最愛用大學啊！

藍悅娜：企業最愛用大學？

葉心茹：我昨天看到中原資管好像很不錯欸！

藍悅娜：哪裡不錯？

周寶琳：真的很棒！

藍悅娜：哪裡很棒？

周寶琳：昨天在PTT上面看到，裡面很多元。你想做資訊技術、做行銷、做管都有老師在等你。

葉心茹：真的不錯吧！

藍悅娜：感覺真的可以欸！

中原大學資訊管理學系

隸屬於中原大學商學院，1987年由本校校長張光正博士創立並擔任第一任系主任。而師資容相當堅強，資管系現有教師均有國內外知名大學博士學位，目前有13位專任教師。大學部招生名額為97名，碩士班招收名額為27名，碩士在職專班招生名額為14名。目前由廖秀麗博士接任系主任。

那我們今天就來採訪看看，中原大學學生們對於資管系的了解程度吧!

Q1:同學你是什麼系？

Q2:你知道資管隸屬於哪一個學院嗎？

Q3:你知道資管樓在哪嗎？

Q4:你對製作網頁有興趣嗎？

Q5:你會推薦你朋友來資管系嗎？

Q6:會推薦想做網頁的朋友來資管系嗎？

- 網頁技術

- 滑動照片（主頁）

先在CSS檔內建立@ keyframes制定動畫的內容，並將動畫播放次數調為無限。

- 碰到照片會放大（系所介紹）

利用translate製造出2D轉換的效果、transition調整放大的秒數，產生出浮動的效果。

- 照片特效轉場（系學會活動）

一開始會先看到活動名稱與活動簡介，接著把游標放到活動名稱上，就會看到活動名稱與清楚的活動照片，這是利用transition產生出轉場的效果 。

- 文字外框（成員姓名）

我們在姓名欄位利用投影片所教的border-radius製作出邊框導圓角，並且在邊框上使用dashed產生出虛線的效果，與旁邊的手繪對話框做搭配。

- 手繪圖示（對話框、表單與主頁的小圖案、top鍵按鈕）

利用illustrator此軟體，設計出心得的對話框與表單頁的小圖示、top鍵按鈕，並且利用老師給的配色工具coolors調整出與版面相同風格的色調。

- TOP鍵按鈕

將手繪的top鍵按鈕放在網頁底部的右方，並參考網路資料頁面回到頂部。

- 表單按鈕

當按下按鈕時會有彈出的效果，這是利用transition-duration的技術製作而成的。

- 滑鼠游標（首頁按鈕、表單提交鈕）

使用cursor可以轉換滑鼠的游標，從箭頭符號變成手掌符號。

- 嵌入影片

在youtube影片上點選分享，再點嵌入，就會跑出程式碼，複製到html中就會成功了。

- 圖片上的文字說明視窗

利用img title標籤寫著對照片的說明，當滑鼠停留在圖片上時就會自動顯示，如果滑鼠移開就會消失。

- 調整超出預設大小的圖片（榮譽事項）

在overflow標籤設定，並寫上照片最大的長寬，讓照片放大時有彈出的感覺，但卻又能不改變圖片實際的大小。

- 禁止文字被選取（標頭文字、網頁底部）

在-webkit-user-select中設定為none

- 網頁版面說明

這次的期中專案我們這組選擇推銷與我們最貼近的中原資管系以及資管樓，這個網站是以我們學生的角度來推銷以及介紹資管系，主要以高中升大學的學生們會感興趣的部分來做講解，希望能提升中原資管系的知名度以及讓未來的學弟妹選擇中原資管的機會提升。

我們的網站主要分成五個部分，分別是主頁、資訊、影片、成員以及聯絡表單。

主頁會最先看到我們資管樓的照片，分別是資管樓外觀、內部以及資管最重要的系電，讓大家能夠清楚了解資管樓整體的環境，往下滑會看到關於資管系的一些榮譽事蹟，以凸顯中原資管在全國的競爭力。

另外在每一頁的底下右方會有一個top鍵的按鈕，按了可以回到當時頁面的最上面，就可以不用在瀏覽完時特意滑到頁面的最上方。

資訊頁分成兩個主題，首先是系所的基本介紹，在這上面有五張與資管系相關的照片，當滑鼠放在照片上時會出現一個小小的文字說明視窗，簡單介紹這些照片，接著文字的部份，寫著資管系的源由，讓參訪者了解資管系的師資陣容及硬體設備，挑選幾種比較特別的實作課程做介紹，宣傳中原資管服務學習的特色。接著是系上活動，高中升大學的學弟妹們不乏有部分的人認為大學就是要盡情的玩樂，既然如此，系上所舉辦的活動也在他們選擇系所的考量中有點份量，而我們精選了幾項中原資管系最具代表性以及特別的活動從迎新宿營、大胃王到資管之夜、電競比賽，每一個活動都精彩又有趣。

接著第三部分是我們的影片，影片開頭透過幾個學生聊天帶出企業最愛用大學—中原大學，再導入資管系的優點簡單的介紹資管系，後面透過問答發現中原資管在校內的知名度其實不高，成為我們架設這個網站的緣由，底下還有一些短短的NG片段紀錄我們拍攝影片的趣事。

第四部分是介紹架設這個網站的成員們，裡面有每位成員對於這次專案的心得。

最後是與我們聯繫的表單，歡迎大家來詢問更多有關中原資管的資訊。

- 困難之處 & 解決方案

- 困難之處：想要做出的動畫需要不少javascript的基礎，所以現階段很難做出來。

解決方法：將照片合成成一大張，做出動態轉場效果

- 困難之處：排版方面，會使用很多<br>

解決方法：可以使用margin、padding這兩種方法

- 困難之處：網頁標頭、底部有邊框

解決方法：文字使用margin、padding、list-style歸零

- 困難之處：對話框上文字，一開始是貼在圖片上，在把圖片放上網頁，但字很明顯被壓縮過

解決方法：使用 position的top、left來定位

- 困難之處：表單旁邊空白處太多

解決方法：繪製小圖示加在空白處

- 困難之處：榮譽事項的超連結會有的底線

解決方法：text-decoration設定為none

- 困難之處：使用position會造成跑版的情形

解決方法：改使用flex來排版

- 困難之處：製作網頁時在配色上，會調整不出適合的顏色

解決方法：使用配色工具來調整

- 困難之處：錄製影片時沒有指向麥克風，導致收音沒那麼清楚

解決方法：在拍攝影片時有利用手機來錄音，又加上製作影片時也有加上字幕

- 困難之處：程式碼過於冗長，回去翻找時會不知道在寫什麼

解決方法：加上註解，並按照順序寫好

- 小組成員之心得

10844117 周寶琳

第一次嘗試製作完整的網頁，原來有那麼多的細節需要去微調，平常四處亂逛的網站背後都有人辛苦的在做調整。我主要負責部分是影片的拍攝與剪輯，第一次做這種行銷取向的影片，覺得特別有挑戰，謝謝組員們的團隊合作，也很謝謝受訪者們的幫助。經歷過這次的實作，有對製作網頁的流程更加熟悉了！

10844122 藍悅娜

這次的期中報告我負責的是網頁，這是使我獲益良多，以前做的網頁都是用WIX之類的模板直接套用，第一次用程式編碼的方式撰寫。起初在構想網頁時，規劃了許多動態特效，但實行上卻十分困難，不過也讓我學到額外的東西，也許這就是做網站的必經之路吧！組員們也互相幫忙，讓期中報告得以順利完成，這是一次珍貴的經驗，感謝老師、助教和組員們。

10822124 朱琪嬡

上了多媒體程式設計這堂課之後讓我更深入的學會網站架設，以前架設的網站基本上都是套用網路上的模板，不是使用程式碼做編寫比較像是在做版面設計的感覺，而這堂課教的是進入程式碼中從零開始編寫一個網站，雖然現在我們還只能做一些簡單的編寫，但相信之後再加上JS的基礎，可以寫出更漂亮更豐富的網站。

10844139 葉心茹

這次的期中專案讓我清楚了解到製作網頁是一件多麼不簡單的事，製作前我們在腦袋裡構想的非常完美，想要用上各種技術，但等到實作的當下後，才了解到原來很多東西以現在的能力是做不出來的。過程中遇到問題時，我感到非常的無助與受挫，雖然中間一度很想要放棄，但還是想著透過這次專案的機會能夠增進網頁製作的能力，就堅持到最後，我覺得這次的經驗非常珍貴。

- 參考資料

中原大學-資訊管理學系

https://im.cycu.edu.tw/

collego大學選才與高中育才輔助系統-中原大學資訊管理學系

https://collego.ceec.edu.tw/Highschool/DepartmentIntro?dept_id=008026

1111大學網-中原大學資訊管理學系

https://university.1111.com.tw/univ_depinfo6.aspx?sno=100507&mno=480109

城市前沿-頁面回到頂部的三種實現

https://codertw.com/%E5%89%8D%E7%AB%AF%E9%96%8B%E7%99%BC/292651/

MND web docs-CSS轉場

https://developer.mozilla.org/zhTW/docs/Web/CSS/CSS_Transitions/Using_CSS_transitions